唐河县2019年第一批窄路面加宽改造项目投资计划表

| 项目所在地区名称 |  |  |  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及标准（公里） |  |  |  | 建设年限 |  | 本年度建议计划（万元） |  |  | 主要建 设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 乡（镇） |  |  | 合计 | 二级 | 三级 | 四级 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 中央车 购税 | 自筹 |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3.85 |  |  | 3.85 |  |  | 77 | 50 | 27 |  |  |
| 1 | 南阳市 | 唐河县 | 祁仪乡 | 贾庄-孙 冲 | 改建 | 1.35 |  |  | 1.35 | 2019 | 2019 | 27 | 17.55 | 9.45 | 完工 |  |
| 2 | 南阳市 | 唐河县 | 源潭镇 | 刘楼村道 | 改建 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2019 | 2019 | 50 | 32.5 | 17.5 | 完工 |  |

| 唐河县2019年第一批资源路、旅游路、产业路路网改善项目投资计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地区名称 |  |  |  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及标准（公里） |  |  |  | 建设年限 |  | 本年度建议计划（万元） |  |  | 主要建 设内容 | 备注 |
| 序号 | 省辖市 | 县（市、区） | 乡（镇） |  |  | 合计 | 二级 | 三级 | 四级 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 中央车 购税 | 自筹 |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 19.687 | 19.687 | 0 | 0 |  |  | 4965.26 | 3150 | 1815.26 |  |  |
| 11 | 南阳市 | 唐河县 | 马振抚乡 、黑龙镇 | 马振扶-黑 龙镇 | 改建 | 19.687 | 19.687 |  |  | 2019 | 2019 | 4965.26 | 3150 | 1815.26 | 完工 | K3+101- K22+788 |