# 附件

# 唐河县城市更新三年行动计划附表

# 一、城镇老旧小区改造行动

| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 改造建筑  面积 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 22个城镇老旧小区改造工程 | 9.069万平方米 | 改造50栋居民楼，涉及896户，改造内容：房屋主体修缮等，小区红线内配套道路、供水、排水、供电、供气、停车设施、绿化、照明、通信、围墙、配套养老抚幼无障碍设施，小区红线外配套道路平整，雨污分流，道路照明，供电入地。 | 4480 | 县住建局 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 2 | 文峰新城小区环境提升 |  | 小区红线内配套道路、供水、排水、供电、供气、停车设施、绿化、照明、通信、围墙小区红线外配套道路平整，雨污分流，道路照明。 | 1000 | 兴唐街道办事处 | 政策资金、县财政 |
| 3 | 夸子营环境提升 |  | 小区红线内配套道路、供水、排水、供电、供气、停车设施、绿化、照明、通信、围墙小区红线外配套道路平整，雨污分流，道路照明。 | 1000 | 兴唐街道办事处 | 政策资金、县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 改造建筑  面积 | 建设内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 28个城镇老旧小区改造工程 | 6.813万平方米 | 改造42栋居民楼，涉及754户，改造内容：房屋主体修缮等，小区红线内配套道路、供水、排水、供电、供气、停车设施、绿化、照明、通信、围墙、配套养老抚幼无障碍设施，小区红线外配套道路平整，雨污分流，道路照明，供电入地。 | 3770 | 县住建局 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 改造建筑面积 | 建设内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 24个城镇老旧小区改造工程 | 8.46万平方米 | 改造53栋居民楼，涉及906户，改造内容：房屋主体修缮等，小区红线内配套道路、供水、排水、供电、供气、停车设施、绿化、照明、通信、围墙、配套养老抚幼无障碍设施，小区红线外配套道路平整，雨污分流，道路照明，供电入地。 | 4530 | 县住建局 | 争取国家政策资金、  县财政 |

# 二、城镇棚户区改造行动

（一）棚户区改造

| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建筑面积  （万平方米） | 建设内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 城郊粮管所区域棚户区改造项目 | 商贸居住区 | 10.3 | 新建安置房800套，建设相关配套基础设施。 | 40100 | 县房产中心 | 债券资金、  县财政 |
| 2 | 唐河县段湾社区棚户区改造项目 | 产业集聚区 | 28.7 | 新建安置房1620套及配套相关的供电、燃气设施、供排水、道路等基础设施。 | 95000 | 县房产中心 | 债券资金、  县财政 |
| 3 | 唐河县飞凤路以北区域改造项目 | 商贸居住区 | 17.7 | 安置房1000套及相关的配建幼儿园、商铺及社区服务中心，规划建筑面积17.7万平方米及配套相关的供电、燃气设施、供排水、道路等基础设施。 | 58400 | 县房产中心 | 债券资金、  县财政 |
| 4 | 商务中心区棚户区改造项目 | 商务中心区 | 19.09 | 安置房1008套，建幼儿园、商铺，建设相关配套基础设施等。 | 66135 | 县房产中心 | 政策资金、县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建筑面积  （万平方米） | 建设内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 陶瓷厂家属院改造项目（航运新村项目） | 行政文化区 | 3.2 | 新建安置房200套，及相关配套基础设施建设。 | 9600 | 县房产中心 | 债券资金、  县财政 |
| 2 | 唐河县金兰油脂公司家属院改造项目（金兰花园） | 商贸居住区 | 12.65 | 新建安置房800套及相关配套基础设施建设。 | 38000 | 县房产中心 | 债券资金、  县财政 |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建筑面积  （万平方米） | 建设内容 | 总投资（万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县建设路与滨河路交叉口东南角区域改造项目 | 商贸居住区 | 15.8 | 新建安置房1000套及相关配套基础设施建设。 | 47400 | 县房产中心 | 债券资金、  县财政 |

（二）低效利用土地改造

| 2022年1月—2022年12月 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 责任单位 |
| 1 | 老桥南土地利用改造 | 商贸居住区 | 澄源路以西、银花路以北、建设路以南、滨河路以东区域。 | 该区域共有200亩土地（不含滨河路、银花路已经建成的部分），120户居民，县政府主导连片拆除后，南边临绿汀花园二期划出50亩建安置房，其余150亩再利用。 | 泗洲街道办事处 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 责任单位 |
| 1 | 大唐太和园及周边土地利用改造 | 行政文化区 | 迎宾大道以东、友兰大道以北、上海大道以南、凤山路以西区域。 | 该区域共有3000亩土地，涉及凤山路、友兰大道沿路及2个村庄共有230户居民，100亩建设安置房，剩余土地再利用。 | 滨河街道办事处 |

三、城市基础设施补短板改造行动

（一）新建、改扩建道路

| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县李季路建设项目 | 商贸居住区 | 李季路（上海大道-解放路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 3485 | 县住建局 | 县财政 |
| 2 | 唐河县飞凤路东延建设项目 | 商贸居住区 | 飞凤路（星江路-公主路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 3000 | 县住建局 | 县财政 |
| 3 | 唐河县秦晋路东延 | 商贸居住区 | 秦晋路（文峰路-星江路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 1100 | 县住建局 | 县财政 |
| 4 | 唐河县文峰路北延及拆迁改造工程 | 商贸居住区 | 文峰路（飞凤路-秦晋路） | 拆迁工程、道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 2361 | 文峰街道办事处 | 县财政 |
| 5 | 唐河县北京大道西延道路工程 | 行政文化区 | 北京大道（迎宾大道-麦仁店） | 道路工程（含道路交叉口部分）、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、强弱电土建工程及绿化工程。 | | 6699 | 县交通局 | 县财政 |
| 6 | 唐河县花园路东延项目 | 商贸居住区 | 花园路（澄源路-谢源路） | 道路全长1500米，宽度20米。建设内容包含道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、绿化工程、亮化工程等。 | | 2400 | 泗洲街道办事处 | 县财政 |
| 7 | 唐河县河西行政文化区市政道路路网建设项目 | 行政文化区 | 建设西路（贵阳路-迎宾大道） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程。 | | 21284 | 滨河街道办事处 | 土地指标+、  县财政 |
| 昆明路（上海大道-友兰大道） | 7700 |
| 成都路（龙山路-迎宾大道） | 10000 |
| 长春路（龙山路-迎宾大道） | 10000 |
| 沈阳路（上海大道-友兰大道） | 7700 |
| 8 | 唐河县临港经济区道路基础设施建设项目 | 临港经济区 | 工业西路（迎宾大道-龙山南路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程。 | | 11978 | 临港街道办事处 | 债券资金、  县财政 |
| 凤山路南延（铁路南规划路-工业西路） | 5500 |
| 南宁路道路工程 | 3095 |
| 9 | 唐河县商务中心区道路及配套基础设施建设项目 | 商务中心区 | 飞凤路东延（旭生路-宋玉路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程。 | | 3200 | 东城街道办事处 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 文化路东延（旭生路-宋玉路） | 3100 |
| 宋玉路（飞凤路-解放东路） | 3100 |
| 10 | 唐河县产业集聚区道路及配套基础设施建设项目 | 产业集聚区 | 盛居路（日月潭路-台北路） | 道路工程（含交叉口）、桥涵工程、交通工程、排水工程给水工程、照明工程、强电土建工程、弱电土建工程、绿化工程。 | | 3470 | 兴唐街道办事处 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 兴达路（新春路-盛鼎路） | 1434 |
| 阿里山路（盛居路-工业路） | 952 |
| 旭生路（岗头村南部-拟建旭生大桥） | 1814 |
| 滨河路（现状澧水路-瓷都路） | 1201 |
| 瓷都路（滨河路-现状瓷都路） | 960 |
| 台北路南段（规划支路-澧水路） | 1991 |
|  |  |  | 日月潭路（伏牛路-兴达路） |  | | 2124 |  |  |
| 台北北路（友兰大道-工业路） | 3680 |
| 文峰路（兴达路-伏牛路） | 3545 |
| 11 | 大张庄社区夸子营道路改造 | 产业集聚区 |  | 夸子营村内道路整改提升。 | 1000 | | 兴唐街道办事处 | 县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县临港经济区道路基础设施建设项目 | 临港经济区 | 广州路（铁路南规划路-工业西路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程。 | | 2542 | 临港街道办事处 | 债券资金、县财政 |
| 2 | 唐河县商务中心区道路及配套基础设施建设项目 | 商务中心区 | 创业大道（上海大道—解放东路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程。 | | 9000 | 东城街道办事处 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 宋玉路（上海大道—飞凤路） | 4000 |
| 3 | 唐河县河西行政文化区市政道路路网建设项目 | 行政文化区 | 重庆路（友兰大道－北京大道） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 6000 | 滨河街道办事处 | 土地指标+、  县财政 |
| 郑州路（凤山路-迎宾大道） | 4000 |
| 广州路（上海大道-友兰大道） | 7350 |
| 天津路（福州路-迎宾大道） | 2300 |
| 1 | 唐河县伏牛路西延项目 | 临港经济区 | 伏牛路（新春路-迎宾大道） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 11000 | 县交通局 | 县财政投资 |
| 2 | 唐河县商务中心区道路及配套基础设施建设项目 | 商务中心区 | 建设路东延（基地-创业大道） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 6000 | 东城街道办事处 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 宋玉路（解放东路—建设东路） | 6000 |
| 幸福路（上海大道—解放路） | 5000 |
| 3 | 唐河县产业集聚区道路及配套基础设施建设项目 | 产业集聚区 | 镍都路（兴达路-澧水路） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 960 | 兴唐街道办事处 | 争取国家政策资金、  县财政 |
| 日月潭路（兴达路-澧水路） | 1310 |
| 盛产路（伏牛路-澧水路） | 3000 |
| 4 | 唐河县商务中心区道路及配套基础设施建设项目 | 商务中心区 | 建设路东延（基地-创业大道） | 道路工程、给排水工程、强弱电入地工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程等。 | | 6000 | 东城街道办事处 | 争取国家政策资金、  县财政 |

（二）道路提质改造

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县上海大道东段道路及景观绿化提升改造工程 | 商贸居住区 | 上海大道两侧（滨河路-公主路） | 滨河路至公主路段，长度约3.6km，对上海大道两侧绿化带进行提升改造，增加现状绿化带内人行绿道景观照明等，配套座椅、垃圾桶等基础设施。 | 1800 | 县住建局 | 县财政 |
| 2 | 唐河县凤山路道路升级改造项目 | 行政文化区 | 凤山路（北京大道-上海大道） | 全长约4.06公里，按原道路横断面形式进行改造，增设分车绿化带，非机动车道及人行道；全段设置标志标线；雨水口及检查井更换；绿化提升；新建雨污水管道、强弱电管线入地、交叉口渠化改造等。 | 10000 | 县城管局 | 政策资金、  政府资金配套 |
| 3 | 唐河县城区绿化提升项目 | 唐河城区 | 北京大道、上海大道、友兰大道、工业路、沿河两岸、城区游园 | 1.北京大道、上海大道、友兰大道等道路绿化提升；2.工业路等绿化样板路打造；3.城区微景观小品建设；4.沿河两岸，绿廊绿道建设；5.游园建设；6.补植补栽。 | 1700 | 县城管局 | 县财政 |
| 4 | 唐河县唐升路升级改造建设项目 | 产业集聚区 | 唐升路（友兰大道-工业路） | 长624米，两侧绿化带进行提升改造，增加现状绿化带内人行绿道景观照明等，配套座椅、垃圾桶等基础设施。 | 312 | 兴唐街道办事处 | 县财政 |
| 5 | 旭生路升级改造建设项目 | 产业集聚区 | 旭生路（友兰大道-工业路） | 长1.8公里，两侧绿化带进行提升改造，增加现状绿化带内人行绿道景观照明等，配套座椅、垃圾桶等基础设施。 | 900 | 兴唐街道办事处 | 县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县飞凤路、文化路、建设路等主干道生态廊道建设项目 | 商贸居住区 | 飞凤东路、文化东路、解放东路、黉学东路、建设东路、发展路等商务中心区主干道沿线 | 建设生态廊道，沿道路两侧建设人行步道、自行车道、主题亭台以及绿化亮化。 | 38000 | 县住建局 | 县财政 |

# （三）城市桥梁

| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河大桥维护 | 唐河城区 | 唐河大桥 | 对唐河大桥的安全性进行论证，保障通行作用。对唐河大桥进行维护，护栏改造提升。 | 500 | 县城管局 | 县财政 |
| 2023年1月—2024年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河大桥辅桥 | 唐河城区 | 滨河路-龙山路 | 在唐河大桥附近新建桥梁一座，供机动车辆通行。 | 9800 | 县城管局、县自然资源局 | 县财政 |

# （四）沿河两岸景观提升项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河两岸城区范围内景观提升工程 | 唐河城区 | 唐河两岸城区范围内 | 道路硬化、雨污分流、绿化、亮化、美化改造，增设停车位。 | 16400 | 县林业局 | PPP资金、  县财政 |

四、城市功能完善改造行动

# （一）城市公共供水项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 | |
| 1 | | 唐河县城南水北调配套供水管网工程项目 | 唐河县城区 | 河西城区与河东城区供水管网连接通道目前仅有一道DN400过河管道，随着河西供水厂的建设，为保证河东城区后期足压稳定供水，沿北京大道建设过河供水管道。 | | 1500 | 县住建局 | 专项债、  县财政 | |
| 2 | 2022年兴唐街道办事处自来水覆盖工程 | | 兴唐街道办事处 | 大张庄、景庄、谢岗、段湾实现自来水全覆盖。 | | 2000 | 县住建局 | 县财政 | |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 | |
| 1 | | 唐河县产业集聚区区自来水改建项目 | 产业集聚区 | 利用现有供水管道，新增开发区供水管网40公里，改造供水管网20公里。 | | 13000 | 兴唐街道办事处 | 专项债、  县财政 | |
| 2 | 2023年兴唐街道办事处自来水覆盖工程 | | 兴唐街道办事处 | | 邢庄、小常庄、南张湾实现自来水全覆盖。 | 2000 | 县住建局 | | 专项债  县财政 | |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 | |
| 1 | | 唐河县城区供水管网工程 | 唐河县城区 | 城区供水管道改扩建，增加供水管网覆盖范围，改造老旧管道，同时配套唐河两岸供水连通管网。 | | 25000 | 县住建局 | 专项债、  县财政 | |

# （二）城市供电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目  类型 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 南阳唐河权庄110kV变电站2号主变扩建工程 | 扩建 | 城郊乡 | 扩建5万千伏安主变一台，扩建10千伏间隔10个。 | 1428 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 2 | 南阳唐河工业园110千伏输变电工程 | 新建 | 产业集聚区 | 新建110千伏变电站一座，新增5万千伏安主变一台，新建双回线路长22千米。 | 4000 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 3 | 110千伏源潭35千伏同期配出工程 | 新建 | 源潭镇-桐河乡 | 新建单回线路长17.8千米。 | 794 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 4 | 唐河桐河35千伏变电站2号主变扩建工程（异地新建） | 新建 | 桐河乡 | 扩建1万千伏安主变一台，扩建10千伏间隔6个。 | 1374 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 5 | 南阳唐河祁仪-马振抚∏入祁仪北35千伏线路工程 | 新建 | 祁仪至马振抚 | ∏接35千伏祁仪至马振抚线路，新建两回线路长3.4千米。 | 415 | 县供电公司 | 上级资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 110千伏祁仪北送出工程 | 新建 | 祁仪至昝岗 | 新建一回祁仪北至昝岗35千伏线路，新建单回线路长12.3千米。 | | 536 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 7 | 南阳市唐河县10千伏及以下配电网建设项目 | 新建/改造 | 中心城区及各个乡镇 | 电网项目共计55项，总投资7175.81万元，新建改造10千伏及以下线路256千米，新建改造配电台区134个，配变容量2.68万千伏安。 | | 7175.81 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目  类型 | 建设范围 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 南阳市唐河县110千伏及以下电网建设项目 | 新建/改造 | 中心城区及各个乡镇 | | 共80项，总投资8948万元，新扩建110千伏变电站1座，新增5万千伏安主变一台，新建双回线路长11千米，新建改造10千伏及以下线路266.19千米，新建改造配电台区107个，配变容量2.54万千伏安。 | 8948 | 县供电公司 | 上级资金 |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设范围 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 南阳市唐河县110千伏及以下电网建设项目 | 新建/改造 | 中心城区及各个乡镇 | | 新扩建110千伏变电站1座，新增5万千伏安主变一台，新建双回线路长10千米，新建改造10千伏及以下线路330千米，新建改造配电台区95个，配变容量2.06万千伏安。 | 9299 | 县供电公司 | 上级资金 |

（三）排水管网项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县产业集聚区市政基础设施及雨污分流改造项目 | 产业集聚区 | 工业路（旭生路至滨河路段）、滨河路（一、二污水处理厂进水口至四污厂）、工业路东至八龙河 | 工业路（旭生路至滨河路段），道路长度4.06公里，新建双侧污水管网系统8.12公里；滨河路（一、二污水处理厂进水口至四污厂）新建单侧污水管网长度2.52公里；工业路东至八龙河段污水管网建设。 | 6000 | 县城管局 | 政策资金、  县财政 |
| 2 | 唐河县星江路雨污分流改造 | 商贸居住区 | 星江路（上海大道-北京大道） | 市政道路雨污分流改造，新建雨污水管道、供水管道、强弱电入地等道路市政管线，机动车道及人行道升级改造工程、照明工程、绿化工程等，提高商贸居住区污水收集率及人居环境。 | 6747 | 县住建局 | 政策资金 |
| 3 | 唐河县新华路、飞凤路、银花路雨污分流改造项目 | 商贸居住区 | 新华路、飞凤路、银花路 | 市政道路雨污分流改造，改造内容为新建雨污水管道、供水管道、强弱电入地等道路市政管线，机动车道及人行道升级改造工程、照明工程、绿化工程。 | 11254 | 县住建局 | 政策资金 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目区位 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县龙山路提升泵站及管网工程项目 | 临港经济区 | 澧水路与龙山路交叉口 | 在澧水路与龙山路交叉口东侧设置污水提升泵站一座，设计规模2.0万吨/天；从污水提升泵站至河西第三污水处理厂，建设污水提升管网，总长度约2.4千米，管径DN500mm。 | 716 | 县住建局 | 县财政 |

（四）污泥厂及中水回用项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县污泥处理厂项目 | 第四污水处理厂院内 | 污泥处理，近期规模为50 t/d（含水率80%），远期为100 t/d（含水率80%），采用干化+碳化工艺。 | 6611 | 县城管局 | 专项债、  县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县中水资源化利用及雨污管网建设项目 | 唐河城区 | 1.建设规模2.0万吨/日的中水厂及再生水建管网30千米。2.雨污分流工程：对产业集聚区、商贸居住区、行政文化区进行雨污分流改造。 | 70000 | 县生态环境局、县城管局、县住建局 | 上级资金、中水循环利用收益、县财政 |

（五）城市管理综合服务平台建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县城市管理综合服务平台建设项目 | 唐河县中心城区 | 1.软件平台建设：含城管升级、环卫、市政、园林、执法、多网融合等综合平台；2.数据建设：含市政、园林、环卫、户外广告、排水管网、部件数据、地理编码数据、网格数据等；3.机房硬件升级及支撑硬件建设。 | 6000 | 县城管局 | 政策资金、  县财政 |

（六）新能源电动汽车充换电智能服务网络及停车场项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县新能源电动汽车充换电智能服务网络基础设施项目 | 全县范围内 | 新建A型充换电站4座，新建B型充换电站县域内5座，新建智能充电站点全县范围内共346座，新建交流充电桩419个。 | 76000 | 县财政局 | 上级资金、专项债、县财政 |
| 2 | 唐河县老城区停车场建设项目 | 商贸居住区 | 1.老图书馆占地3亩，拆除后建设停车场；2.文化馆占地10亩，拆除后建停车场；老政府改造成青少年活动中心代替文化馆的职能；3.体育中心西北角（属于绿化面积），建地下停车场（社会投资）；4.公疗医院拆除后改建成停车场；5.新春路南段交铁路桥东侧。 | 7000 | 县城管局 | 专项债、  县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县城区智慧化停车及公共交通场站建设项目 | 县城区 | 新建22个智慧化停车场，5583个停车泊位；改造24个现状停车场，1个现状公共交通场站，1265个停车泊位；8条现状路侧停车带，1518个停车泊位。停车泊位共8370个。 | 21961 | 县财政局、县城管局 | 专项债、  县财政 |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县商务中心区智慧化停车场项目 | 商务中心区 | 新建智慧化停车场2个，配套充电站2个，每个停车场布设分散式充电桩50个。 | 3000 | 东城街道办事处 | 政策资金、  县财政 |

五、城市生态修复改造行动

（一）水系整治项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县西城水系综合整治工程二期工程项目 | 唐河城区 | 唐河县河西城区范围内的5条河道的综合整治工程，包含蟠龙溪、玲珑溪、凤鸣河、凤栖河及规划河道的综合治理、截污纳管，沿河生态景观修复、步道、栈道、广场园路及景观绿化照明。 | 56700 | 县城管局 | 专项债 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河-三夹河水系生态修复治理（一期）工程建设项目 | 唐河-三夹河 | 新建堤防工程6.86千米、道路工程3.5公里、微地形工程55.88公顷及其他配套设施。 | 18500 | 县水利局 | PPP资金、县财政 |

（二）湿地公园建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县桐河口防洪除涝生态治理基础设施建设景观桥梁项目 | 唐河城区 | 19座景观桥梁建设。 | 23665 | 县住建局 | 县财政 |

六、城市风貌塑造和历史保护改造行动

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | | 投资来源 |
| 1 | 唐河县新民路历史文化街区升级项目 | 商贸居住区 | 长度约500m，沿街墙体立面、屋檐、夜景灯光，进行仿古恢复修建，使之与城煌庙的建筑风格相适应。 | 1000 | 县住建局、县文广旅局 | | 县财政 |
| 2 | 唐河县解放路历史文化街区建设项目 | 商贸居住区 | 一是对解放路等具有历史文化遗迹的老旧街区及两侧立面建筑进行整体规划设计，恢复古建筑风貌，对街区两侧历史建筑进行修复保护，弘扬唐河历史文化传统。二是将解放路与黉学路、滨河路、新民路连通，打造唐河县特色商业街区。 | 13000 | 县住建局、县文广旅局 | | 县财政 |
| 3 | 南入城口提升 | 兴唐街道办事处 | 三夹河至工业路两侧房屋立面提升、广告牌整治。 | 1000 | | 兴唐街道办事处 | 县财政 |
| 4 | 东入城口提升 | 兴唐街道办事处 | 工业路口至公主路两侧房屋立面提升、广告牌整治。 | 1000 | | 兴唐街道办事处 | 县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | | 投资来源 |
| 1 | 唐河县汉剧（非遗）传承保护中心 | 唐河城区 | 总共三层，建设总建筑面积9000平方米，一楼为戏曲非遗展示馆及排练厅，二楼为开放式小剧场及化妆功能区，三楼为戏曲培训学校，其它配套设施为室外广场，包含绿化，亮化道路及停车场等工程。 | 5300 | 县文广旅局 | | 县财政 |

七、实施海绵城市、韧性城市建设改造行动

（一）海绵城市建设

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县江山汇、大唐中央积水点改造项目 | 贵阳路、花园路、澄源路 | 贵阳路雨污分流改造工程和花园路及澄源路雨污分流改造工程，包括现状机动车道铣刨加铺、人行道道板更换、平缘石及路缘石更换、树池边框更换、标志标线更新、更换检查井井盖及井圈加固、新建雨水口更换雨水篦子、单侧新建雨污水管道及雨污水支管。 | 3500 | 县城管局 | 政策资金、县财政 |
| 2 | 兴唐街道大张庄社区夸子营、高庄积水点改造 | 兴唐街道办事处 | 建设路至铁路桥自然水沟清淤、砌排水沟渠。 | 3500 | 县城管局 | 政策资金、县财政 |
| 3 | 唐城家园积水点改造、唐河县第十一小积水改造 | 兴唐街道办事处 | 盛鼎路（盛居路至伏牛路）雨污水管道。 | 1000 | 县住建局 | 县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县排水防涝设施建设项目 | 唐河城区 | 建设内容为新建雨水管网65.3千米，河道整治长度7.62千米，新建雨水泵站4座，排水规模36.6立方米/S，海绵城市建设面积7985平方米。 | 30000 | 县住建局、县城管局 | 中央资金、县财政 |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县城区海绵城市设施建设项目 | 唐河城区 | 老城区连片住宅区及老旧小区内部进行排水防涝设施建设和易涝点改造，并结合海绵城市建设理念进行低影响开发设施建设。 | 15000 | 县住建局 | 县财政 |

（二）韧性城市

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月—2022年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县城区防汛一体化指挥中心 | 唐河城区 | 防汛调度联络平台系统建设、物资储备库房、管理用房、生产辅助用房、配套建设道路、停车场、砂石堆场、绿化及围墙。 | 10000 | 县城管局 | 县财政 |
| 2023年1月—2023年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 唐河县应急物资储备建设项目 | 唐河城区 | 应急物资储备库楼两栋，应急物资调度中心楼一栋，相关配套附属设施设备。 | 4584 | 县应急管理局 | 县财政 |
| 2024年1月—2024年12月 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 建设范围 | 建设内容 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 投资来源 |
| 1 | 南阳市综合应急救援基地项目 | 唐河城区 | 应急指挥培训中心，实操中心、体验中心、应急物资和装备库、救援训练场、直升机停机场等建设，并配备救援装备、训练装备、体验装备等。 | 37214 | 县应急管理局 | 上级资金、县财政 |